КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОВАРЕНКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2013                              с. Поваренкино                   № 19а-п

Об  утверждении плана – графика разработки схемы водоснабжения  муниципального образования Поваренкинский сельсовета на 2013-2023 годы

В целях реализации требований Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  распоряжения  Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р, Федерального закона № 131-ФЗ  от 06.10.2003  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом Поваренкинского сельсовета:

1. Утвердить   план-график разработки Схемы водоснабжения  согласно приложению.

2. Специалисту  по работе со средствами массовой информации  опубликовать настоящее распоряжение в газете «Поваренкинский вестник», разместить на официальном сайте  администрации Поваренкинского сельсовета в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельсовета                                                                      В.М.Стельмах

Приложение

к постановлению Администрации

Поваренкинского сельсовета

от 20.08.2013 г. № -п

ПЛАН-ГРАФИК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ  ПОВАРЕНКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2013-2023г.

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации водопроводных сетей, участвующих в водоснабжении Поваренкинского сельсовета | Август-сентябрь |  |
| 2 | Принятие постановления о создании рабочей группы и о начале разработки схем водоснабжения | 06.09.2013 |  |
| 3 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схем водоснабжения | 09.09.2013-10.09.2013 |  |
| 4 | Разработка схем водоснабжения | 10.09.2013 г. - 11.10.2013 г. |  |
| 5 | Передача проекта схем водоснабжения на рассмотрение | 14.10.2013 г. |  |
| 7 | Размещение проекта схем водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) печатном издании «Поваренкинский вестник». | октябрь |  |
| 8 | Рассмотрение проекта схем водоснабжения, сбор замечаний и предложений Размещение уведомления о проведении публичных слушаний | 12.10.2013 г. - 12.11.2013 г. |  |
| 9 | Публичные слушания по проекту решения об утверждении схем водоснабжения | 20.11.2013 г. |  |
| 10 | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 22.11.2013 |  |
| 11 | Принятие решения сельского Совета депутатов об утверждении схемы водоснабжения | 02.12.2013 |  |
| 12 | Размещение схем водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) в периодичном печатном издании «Поваренкинский вестник» и на официальном сайте. | 17.12.2013 |  |